|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Estamos atrasados por 2 semanas respecto a nuestra carta Gantt debido a que deberíamos estar empezando ya con la creación de vistas del modelo Django.  Creemos que nos dificulto el hecho de que en la 4ta semana recién terminamos la fase 1 del proyecto y recién a partir de ahí empezamos con el avance del proyecto pero ahora que empezamos hemos avanzado a un buen ritmo respecto a la carta Gantt. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Por ahora no hemos tenido dificultades respecto al proyecto debido a que estamos en el diseño del proyecto con programas como Figma y aun no nos adentramos a la programación.  Planeamos enfrentar cualquier dificultad en el proyecto de la manera más sencilla , tratando de buscar lo más de información posible y no quedarnos estancados con pasos para no atrasarnos con nimiedades. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Por ahora siento que mi trabajo es un poco deficiente , debido a que no me he podido meter mucho a trabajar en el proyecto debido a ciertas circunstancias personales , pero ahora podre trabajar mejor. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Por ahora nuestra única inquietud es respecto a la programación de nuestro proyecto debido a que aun no lo empezamos y tenemos varias funciones que debemos empezar a realizar y que no tenemos mucha idea aun como realizarlas pero en el camino tendremos más seguridad e idea de como poder ejecutar esto correctamente.  Por ahora tenemos todo claro respecto al proyecto así que no tenemos ni preguntas entre nosotros ni a nuestro docente. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Si , todas las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros y que realicen cosas distintas ,y a la vez que hagan lo que saben mejor hacer , algunos en el diseño , otros en la programación para que el trabajo se haga más ameno y a la vez de una forma fluida y sin perdida. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Hasta ahora el trabajo grupal es bueno , se trabaja cuando puede y se avanza de una forma fluida .  Aspectos que podemos destacar son la fluidez como mencionamos antes , y ya el avance de varias partes .  Lo que se podría mejorar es que todos hicieran la misma cantidad de trabajo y no unos mas que otros . También poder trabajar una cantidad medidas de horas y no algunos días ,y otros no |